平成21年度ホームページ企画

H21年6月10日

担当：　洋画2年　小山由香理（チーフ）

デザイン1年　新井智美（副チーフ）

　6月8日

　　　　　　　　　簡易HP作成開始。

　　　　　　　本当のHPが出来上がるまでの間、外部との連絡手段。

　　　　　　　6月13日に完成予定。

 同日

　　　　　　　　　学生支援センター・情報システム課よりFTPのIDとパスワードを受け取る。

　　　　　　　　本サイトの想定URL http://www.joshibi.net/bisai/daigaku/

　　　　9日

　　　　　　　　　女子美祭ブログ『ギミギミ』のバーコードリーダーが書かれたチラシを校内に掲示。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 画像下のURLに間違いあり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×jugemu ○jugem

6月下旬

　　　　　　　　　本サイト作成開始。

7月上旬

　　　　　　　　　本サイト公開予定。

●地図担当班進行状況

　　　　　　　・校内地図デザイン案。別紙にて画像掲載。

　　　　　　　正式デザイン決定17日。

　　　　　　　・交通アクセスデザイン案を24日にチーフに提出。

　　　　　　　・フリーマーケット、模擬店、発表の配置図作成。（有志が決定次第、作業開始。）

●HPデザイン班進行状況

　　　　　　　・デザイン案（前回の企画書参照）から発展。

　　　　　　　・HPのデザインをポスターとパンフレットと合わせるか検討中。

　　　　　　　・Flashを使う。

　　　　　　　　　　　マウスオンしたらリンクが光る。

　　　　　　　　　　　マウスおんしたら説明が表示される。など・・・

●ブログ班

　　　　　　　・『ギミギミ』の更新。写真や決定事項の掲載。

　　　　　　　・随時ブログに載せる話題を募集。女子美を知らない人が見ても楽しめるようなことを強く

　　　　　　　　求めています。

●メールフォーム

　　　　　　簡易HPにあるメールフォームの宛先。

　　　　　　　　　s\_joshibisai@yahoo.co.jp