平成21年度ホームページ企画

H21年6月3日

担当：　洋画2年　小山由香理（チーフ）

デザイン1年　新井智美（副チーフ）

・６月１日

　　　 ○携帯サイト『ギミギミ』オープン <http://gimigimi-g.jugem.jp/>

 女子美祭までの間、パソコンのHP作成の進行状況、女子美の紹介、

　　　　　　決定事項の報告(講演会のゲスト・時間・場所など)

　　　　　　タイムテーブル・地図の掲載などを行います。

・２日

　○広報課に携帯サイトがオープンしたことを報告。

　　　女子美のHPにリンクしてもらえるとのこと。

　　　・３日

　　　　○部署会議

　　　　　　デザイン班が仮デザイン案をチーフに提出。図は別紙を参照。

■今後の予定

　　　　・６月１３日までに簡易TOP作成、公開。

　　　　　　　　　　簡易メールフォーム・ブログを設置。

他大学・企業・外部から女子美祭実行委員と連絡をとれるように。

女子美のサーバーではなく、レンタルサーバーを借りて一時的に公開。

　　　　　　　・８日　携帯サイトのバーコードリーダーを学校内に掲示。

　　　　　　　・１７日　正式デザイン案を広報課に提出。OKが貰えたら随時HP作成開始。

　　　　　　　・同日　学校内地図案をチーフに提出。

　　　　・７月１日　HPオープン予定。